Администрация Спас-Деменского

муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    30 декабря 2025года                                 	                                                    №   56

Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство населённых пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области»

В соответствии с порядком разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа Калужской области утвержденным Постановлением Администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области  № 23 от 26.11.2025 года, в целях создания комфортных условий проживания населения Спас-Деменского муниципального округа, Администрация Спас-Деменского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населённых пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области" (прилагается).

- Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы администрации – Илларионова В.В..

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.А. Бузанов

Глава Спас-Деменского

муниципального округа

|  | Приложение к постановлению Администрации Спас-Деменского муниципального округа |
| --- | --- |

от 30.12.2025года №56

Муниципальная Программа « Благоустройство населённых пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области".

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |
| --- | --- |
| 2.Участники муниципальной программы | Администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, Территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, отдел городского хозяйства администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области,, МАУ Хозяйственник. |
| 3.Цели муниципальной Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального округа |
| 4.Задачи муниципальной Программы | привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; оздоровление санитарной экологической обстановки в населённых пунктах района и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; установление единого порядка содержания территорий; усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий; содержание комфортных условий проживания населения организация досуга и спортивно-оздоровительной работы среди населения |
| 5.Основные мероприятия муниципальной программы | -мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ от мусора и сорной растительности в населенных пунктах -благоустройство и ремонт тротуаров и площадок (укладка тротуарной плитки) -уличное освещение -элементы внешнего благоустройства -привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства -благоустройство общественных территорий -озеленение территорий -ликвидация Борщевика Сосновского -создание мест (площадок) накопления ТКО |

| 6.Индикаторы муниципальной программы | -увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений; -улучшение санитарно-экологического состояния территории; -увеличение доли благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади; -увеличение числа детских площадок, площадок отдыха; -увеличение доли привлеченного населения и организаций поселения к работам по благоустройству; -обеспеченность поселения сетями наружного освещения; -количество проведенных мероприятий экологической направленности. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 1 этап 2026 - 2030годы |  |  |  |  |  |  |
| 8.Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | итого | 135 200 | 35 200 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |
|  | В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 15 200 | 15 200 |  |  |  |  |
|  | Средства муниципального бюджета | 120 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы

Муниципальная Программа «Благоустройство территории населённых пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области" далее "Программа" направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, создание комфортных условий проживания населения Спас-Деменского муниципального округа.

Координацию деятельности специализированных служб в области санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка осуществляет администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области.

Термины и определения

Внешнее благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных и здоровых условий жизни и досуга населения.

Объект внешнего благоустройства - элемент среды жизнедеятельности населения.

Содержание объекта внешнего благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего состояния и безопасности объекта внешнего благоустройства.

Придомовая территория - территория внесённая в технический паспорт домовладения (здания, строения), включающая дворовые территории, площадки (хозяйственные, спортивные, детские).

Территория Спас-Деменского муниципального округа составляет 136898 га. из них 68000 га. - это зелёные насаждения.

Состояние объектов внешнего благоустройства населённых пунктов в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

общая протяжённость улиц, тротуаров – 261,97 км.;

общая площадь улиц, проездов - 1309,84 тыс. кв.м.;

площадь тротуаров - 30,7 тыс. кв.м.;

общая протяжённость сетей уличного освещения - 147 км.;

общее количество установленных светильников - 1003 шт.

Вопросам благоустройства в Спас-Деменском муниципальном округе уделяется определённое внимание. Только за 2025 год проведена следующая работа: установлено 127 светильников уличного освещения, благоустроенно 5 общественных территорий, в скверах и на улицах населённых пунктов установлено и отремонтировано 112 архитектурных форм, для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов оборудовано и отремонтировано 12 контейнерных площадок.

Вместе с тем, большинство объектов внешнего благоустройства не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Учитывая, что в населённых пунктах в настоящее время ведутся работы по газификации, большинство улично-дорожной сети разрушается и требует больших затрат на восстановление. В населённых пунктах не все дороги имеют твёрдое покрытие, большинство трубопереездов требуют капитального ремонта. Не на всех улицах населённых пунктов имеются тротуары и уличное освещение.

Одной из назревших проблем является необходимость проведения работ по осушению территории г. Спас-Деменска, а также благоустройство водоёмов и родников.

Необходимо продолжить работы по реконструкции памятников, скверов и парков, строительству детских площадок, оборудованию мест для отдыха граждан. Требуется систематически поддерживать в нормативном состоянии фасады общественных зданий, благоустраивать придомовые территории.

Для проведения работ по благоустройству должны применяться наиболее эффективные методы и материалы, учитывающие природно-климатические условия муниципального округа и обеспечивающие создание современного архитектурно-дизайнерского уровня застройки.

При успешной реализации Программы планируется увеличение количества зелёных насаждений и благоустроенных территорий общего назначения.

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения
целей и решения задач муниципальной программы

Основная цель настоящей Программы - повышение уровня благоустройства, озеленения населённых пунктов и воспитание экологической культуры населения Спас-Деменского муниципального округа.

Задачами настоящей Программы являются:

- повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;

- улучшение облика, санитарно-эпидемиологического состояния населённых пунктов района;

- возможность организации занятости детей и подростков;

- привлечение коллективов предприятий и организаций к активному участию в мероприятиях по охране, рациональному использованию природных ресурсов и благоустройству территории;

- организация досуга и спортивно-оздоровительной работы среди населения. Эффективность реализации программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений | % к предыдущем у году | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 2. | Улучшение санитарно экологического состояния территории. | % к предыдущем у году | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 3. | Доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади. | % к предыдущем у году | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| 4. | Увеличение числа детских площадок, площадок отдыха | единиц | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| 5. | Доля привлеченного населения и организаций населенных пунктов к работам по благоустройству; | % к общему числу населения | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 6. | Обеспеченность населенных пунктов сетями наружного освещения | % к предыдущем у году | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| 7. | Количество проведенных мероприятий экологической направленности | Ед. | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 |

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи, с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участие в ее решение населения.

Анализ сложившейся	ситуации	показал, что для нормального функционирования расположенных в муниципальном округе населенных пунктов имеет большое значение благоустройство территорий. Благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство уличного освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных площадок, устройство тротуаров, уборка территорий.

Проблема благоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории населенных пунктов за счет привлечения средств бюджета.

4.Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2026 - 2030 годы.

5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| итого | 135 200 | 35 200 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования - итого | 15 200 | 15 200 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 120 000 | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |
| Средства муниципального бюджета | 135 200 | 35 200 | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |

В процессии реализации Программы объемы финансирования могут корректироваться и ежегодно уточняться после принятия и внесения изменений в нормативно-правовые акты Думы Спас-Деменского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год.

6.Механизм реализации муниципальной программы

Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социальноэкономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственные исполнители муниципальной программы в лице заместителя главы администрации, несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Для обеспечения мониторинга хода реализации муниципальной программы соисполнитель ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

7. Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов Спас-Деменского муниципального округа Калужской области».

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ от мусора и сорной растительности в населенных пунктах |  |  |  |
| 1.1. | Гражданские кладбища |  |  |  |
| 1.1.1 | - уборка кладбищ на подведомственных территориях | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 1.2. | Благоустройство гражданского кладбища в с. Любунь | 2026 | территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.3. | Благоустройство гражданского кладбища в д. Павлиново | 2026 | территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Областной бюджет Местный бюджет |
| 2. | Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| 2.1. | Замена деревянных элементов скамеек, покраска скамеек, урн, вазонов, элементов фонтанов | Ежегодно | администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 2.2. | Работы по удалению ветровальной, сухостойной, угрожающей причинением вреда древесной растительности на общественных территориях населенных пунктов (спиливанию) сухостойных деревьев | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 2.3. | Работы по окашиванию общественных территорий за границами элементов автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах части улиц в населенных пунктах | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 2.4. | Работы по приведению в нормативное состояние фасадов общественных зданий в населенных пунктах | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 2.5 | Устройство спортивной площадки в д. Нестеры | 2026 | территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Областной бюджет Местный бюджет |

| 2.5. | -Работы по устройству контейнерных площадок | Ежегодно | администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Устройство и ремонт тротуаров и площадок (укладка тротуарной плитки) |  |  |  |
| 3.1.1. | -Благоустройство площадки перед зданием ФАП в д.Церковщина | 2027 | территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Областной бюджет Местный бюджет |
| 4. | Уличное освещение |  |  |  |
| 4.1. | -Работы по устройству уличного освещения в населенных пунктах иждивением заказчика, включающим приобретение светодиодных светильников, кронштейнов крепления светильников, сдвоенного изоляционного провода, необходимых расходников | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 4.2. | -Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения населенных пунктов | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области Подрядчик определяется после проведения торгов. | Местный бюджет |

| 5. | Элементы внешнего благоустройства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | -Приобретение скамеек, урн и малых архитектурных форм | Ежегодно | администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 5.2. | -Приобретение контейнеров для сбора ТБО | Ежегодно | Администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |
| 6. | Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |
| 6.1. | -Организация и проведение конкурсов "Лучший двор" на подведомственных территориях | Ежегодно | отдел городского хозяйства и территориальное управление администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области | Местный бюджет |