КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 городское поселение «Город Спас-Деменск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2025 г. N 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ

И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ СЕТЯМИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "Город Спас-Деменск"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , постановлением администрации ГП "Город Спас-Деменск" от 03.03.2014 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ» Администрация ГП "Город Спас-Деменск"

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей сетями инженерно-технического обеспечения в городском поселении "Город Спас-Деменск" (прилагается).

2. Финансирование мероприятий данной программы утверждается решением Городской Думы о бюджете городского поселения "Город Спас-Деменск" на очередной финансовый год и на плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района "МР "Спас-Деменский район" в разделе Городское поселение .

Глава Администрации ГП "Город Спас-Деменск" С.В. Смирнов

Приложение

к Постановлению

администрации ГП "Город Спас-Деменск"

от 20 марта 2025 г. N 15

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам,

имеющим трех и более детей сетями инженерно-технического

обеспечения в городском поселении "Город Спас-Деменск"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация ГП "Город Спас-Деменск"  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории городского поселения "Город Спас-Деменск" |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского поселения "Город Спас-Деменск", для целей индивидуального жилищного строительства |
| Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствует |
| Индикаторы муниципальной программы | Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей к концу 2030 года до 100% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 года |
| Объемы и источники финансирования программы | "Общий объем финансирования Программы составляет рублей" |
| Годы | Местный бюджет | Итого |
| 2025 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2026 | 150000,00 | 150000,00 |
| 2027 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2028 | 250000,00 | 250000,00 |
| 2029 | 300000,00 | 300000,00 |
| 2030 | 400000,00 | 400000,00 |
| Всего | 1400000,00 | 1400000,00 |
|  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение объемов строительства индивидуального жилья;- повышение комфортности, условий проживания граждан |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы

Муниципальная программа "Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей сетями инженерно-технического обеспечения в городском поселении "Город Спас-Деменск" (далее - Программа) разработана на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации ГП "Город Спас-Деменск" от 03.03.2014 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ».

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной

программы

В настоящее время на территории городского поселения "Город Спас-Деменск" обеспечены земельными участками 25 семей, планируется обеспечить 27 семей. Земельные участки практически не обеспечены необходимой инфраструктурой.

Необходимо выполнить работы по строительству водопроводных и канализационных сетей.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной

программы

Программа направлена на поддержку семей, имеющим трех и более детей в улучшении жилищных условий.

Реализация мероприятий по инженерному обустройству земельных участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей будет являться для них хорошим стимулом для дальнейшего жилищного строительства.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определяются исходя из Постановления Правительства Калужской области от 04.12.2018 N 738 "О порядке предоставления и расходования субсидий муниципальных образований Калужской области на строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставляемым гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".

2.2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей

и решения задач муниципальной программы

Цели Программы

- Повышение качества и условий жизни многодетных семей;

- Стимулирование улучшения жилищных условий семей, имеющим трех и более детей.

Для достижения цели программы необходимо решение задач по обеспечению инженерной инфраструктурой участков, предоставленных в собственность гражданам, имеющим трех и более детей.

Задачи Программы

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского поселения "Город Спас-Деменск", для целей индивидуального жилищного строительства.

Сведения об индикаторах муниципальной программы

Сведения

об индикаторах муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы, 2023 | Год разработки муниципальной программы, 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| "Обеспечение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей сетями инженерно-технического обеспечения в городском поселении "Город Спас-Деменск" |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей | % | - | - |  |  |  |  |  |  |

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации программы будет являться улучшение условий проживания населения в городском поселении "Город Спас-Деменск", повышение условий комфортного проживания населения города:

- увеличение объемов строительства индивидуального жилья;

- повышение комфортности, условий проживания граждан.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2025 - 2030 годов.

Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия муниципальной программы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

1. Водоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей:

- разработка и экспертиза ПСД;

- строительство сетей.

2. Водоотведение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей:

- разработка и экспертиза ПСД;

- строительство сетей.

4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского поселения "Город Спас-Деменск" и межбюджетных трансфертов из бюджета Калужской области.

Для финансирования мероприятий программы используются все существующие возможности для привлечения средств областного и федерального бюджетов, внешних инвестиций и других, не запрещенных законодательством источников.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 1400000 рублей 00 коп., из них местный бюджет - 1400000 рублей 00 коп., межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 рубля 00 коп., и осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом района и межбюджетных трансфертов из бюджета Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период.

в рублях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год реализации муниципальной программы | Местный бюджет | Всего |
| 2025 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2026 | 150000,00 | 150000,00 |
| 2027 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2028 | 250000,00 | 250000,00 |
| 2029 | 300000,00 | 300000,00 |
| 2030 | 400000,00 | 400000,00 |
| Итого | 140000,00 | 1400000,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, направления | Сроки реализации | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма расходов всего (руб.) | В том числе по годам реализации программы |
| 1 год 2025 | 2 год 2026 | 3 год 2027 | 4-й год 2028 | 5-й год 2029 | 6-й год 2030 |
| 1 | Основное мероприятие "Водоснабжение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в границах городского поселения "Город Спас-Деменск" | 2025 - 2030 | Администрация ГП "Город Спас-Деменск"  |  | 700000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 100000,00 | 125000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
| 1.1 | Разработка и экспертиза ПСД |  |  | Местный бюджет | 700000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 100000,00 | 125000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
| 2 | Основное мероприятие "Водоотведение земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей в границах городского поселения "Город Спас-Деменск" | 2025 - 2030 | Администрация ГП "Город Спас-Деменск |  | 700000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 100000,00 | 125000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
| 2.1 | Разработка и экспертиза ПСД |  |  | Местный бюджет | 700000,00 | 50000,00 | 75000,00 | 100000,00 | 125000,00 | 150000,00 | 200000,00 |
|  | Всего по году реализации | 1400000.00 | 100000,00 | 150000,00 | 200000,00 | 250000,00 | 300000,00 | 400000,00 |
|  | Местный бюджет | 1400000,00 | 100000,00 | 150000,00 | 200000,00 | 250000,00 | 300000,00 | 400000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения (при наличии технической возможности) |  |  |  |  |
| 1,1 | Строительство объектов водоснабжения г. Спас-Деменск ул. Никулиной | 2025 г. | Администрация ГП "Город Спас-Деменск"  | местный бюджет |  |